PROJET MORSE EN JAVA – LPSIL Génie Logiciel

Equipe Projet Maîtrise d’œuvre :
Kévin MASCHTALER – Pascal CHEVALLOT

# 1) - Réunion Lancement Projet 17/10/2013

Le but de ce projet est de traduire un fichier texte en un fichier Morse et inversement. Il est vivement recommandé de décomposer le projet en plusieurs parties :
- les fonctions de base,
- les fonctions de haut niveau
- et enfin l’application.

Le projet doit entre autres :
1. Construire une liste de conversions à partir d’un fichier qui contient le code Morse.
Une conversion est une structure qui contient la lettre et son code Morse.
2. Effectuer des opérations de base sur cette liste de conversions,
3. Effectuer des opérations de haut niveau telles que : l’insertion d’un code, la suppression d’un code, la recherche d’un code dans une liste,....etc.
4. Traduire un fichier texte en un fichier Morse et inversement, traduire un fichier Morse
en un fichier texte en utilisant la liste de conversions.
Extension : utiliser une interface graphique pour gérer la traduction.

## Plan de travail :
A l'initialisation du projet, l'équipe de maîtrise d’œuvre prévoit le développement de :
- 1 classe 'Morse' avec :
- table de conversions « lettre ↔ morse » = solution à définir : tableau ? Java.util.ArrayList ?
- Fonctions de base : ajouter, retirer une ligne dans le dictionnaire de conversions ; trouver les correspondances entre les deux langues.

- 1 application console 'convertisseurMorse' où l'utilisateur saisira le texte à traduire.
- si possible, 1 application graphique 'convertisseurGraphiqueMorse' de type 'Google Translate'.

- Gestion du projet : l'équipe de maîtrise d’œuvre utilisera le logiciel libre GIT afin de maîtriser, de façon décentralisée, l'évolution des versions du logiciel, tout au long du développement. Elle s'appuiera en outre sur le service d'hébergement de GITHUB (https://github.com).
- La branche principale du projet se trouve à l'adresse :
https://github.com/Kmaschta/lp_morse

# 2) - Réunion de travail sur le code – 15/11/2013

- le choix de HashMap (tableau dynamique associatif) est confirmé.
- réalisation de la fonction initDictionary et du dictionnaire Alpĥabet – Morse dans un fichier 'dict.ini' : cette fonction permet d'initialiser la classe Morse grâce au fichier 'dict.ini' qui contient la lettre ou le caractère, ainsi que son code morse associé. Utilisation de la fonction 'enregistre' pour charger les conversions ('put').
- réalisation de la fonction readFile : grâce à la classe Scanner, on crée un flux de lecture de fichier pour charger dans une chaîne le fichier à traduire.

# 3) - Réunion de travail sur le code – 22/11/2013

Réalisation de :
- de la fonction alphaToMorseChar
- de la fonction morseToAlphaChar
- de la fonction alphaToMorse
- de la fonction morseToAlpha
- de la fonction getDictionnary en utilisant l'interface Map.Entry
- de la fonction addToDictionnary
- de la fonction removeFromDictionnary
- de la fonction alphaToMorseFile
- de la fonction morseToAlphaFile